2025年启东市近海镇交通隐患整治工程设计项目（第二次）

招标文件

招 标 单 位：     启东市近海镇人民政府

招标代理机构：    南通东洲工程项目管理有限公司

日      期：      2025  年    2   月    26    日

工程招标文件备案表

工程名称：2025年启东市近海镇交通隐患整治工程设计项目

| 代 理 单 位 | 编制人：朱倩 日 期：2025年2月26日 |
| --- | --- |
|  | 编制单位（盖章）：南通东洲工程项目管理有限公司 |
| 招 标 人 | 法定代表人或委托人（签字）： 日 期：2025年2月26日 |
|  | 招标人（盖章）：启东市近海镇人民政府 |

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 2025年启东市近海镇交通隐患整治工程设计项目 |
| 2 | 建设地点 | 启东高新区（近海镇） |
| 3 | 建设规模 | 估算投资约200万元，本工程勘察设计费约4.8万元。 |
| 4 | 招标内容和范围 | 2025年启东市近海镇交通隐患整治工程设计的工程勘察（测）、方案设计、施工图设计（含设计概算）及后续服务等。 注：①勘察（测）是指为满足工程设计需要而进行的勘察（测）工作。②招标人保留对本项目设计规模、设计范围、设计内容、服务周期等调整（包括设计规模缩小、取消施工图设计委托、各阶段成果提交时间缩短等）的权利。 |
| 5 | 勘察（测）、设计周期 | ①招标人发出通知之日起15日内提交方案设计相关文件； ②方案设计通过后15日内提交施工图设计相关文件； ③后续服务：工程建设期及缺陷责任期。 ④在此期间设计人须根据业主要求分批及时提交相关文件。 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 投标人资质要求 | 投标人具有有效的工程设计综合甲级资质或公路行业乙级及以上设计资质或公路行业（包括公路工程和交通工程）专业乙级及以上设计资质。 本项目勘察部分工作内容，须由具有工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类[工程测量、岩土工程（勘察）]乙级及以上资质的单位承担，若投标人不具备上述工程勘察资质，应将该部分工作分包给具有相应资质的单位实施，并承担连带责任。勘察资质情况在签订设计合同前设计人须报经发包人书面确认，否则由此造成的所有责任和损失均由设计人承担，并取消中标资格。 |
| 8 | 投标保证金 | 保证金金额：900元，递交形式：不限，如采用《投标人免缴投标保证金信用承诺书》形式，投标人可免交投标保证金，但不免除相关责任。也可采用银行转账、网银、电汇、支票、本票、汇票、银行保函、保险保函、担保保函等投标担保形式提交投标保证金。各投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的提交形式，各类提交形式具有同等法律效力。 |
| 9 | 投标有效期 | 为： 45 日历天(从投标截止之日算起) |
| 10 | 踏勘现场 | 自行踏勘 地点：启东高新区（近海镇） |
| 11 | 履约担保金 | 签约合同价的10%（形式：数字人民币或转账或银行汇票或保函），保函有效期应与实际工期一致（如有工期延期，保函有效期必须相应延期），如发生保函无效或到期未提前续保等情形的，招标人有权在应付工程款中直接扣除保函金额并转为履约保证金。签订合同前提交履约保证金至招标人指定账户。以现金形式提交的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 |
| 12 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 13 | 投标文件提交地点及截止时间 | 截止时间： 2025年 3 月 7 日 09 时 30 分 提交地点：启东高新技术产业开发 区管理委员会 2411开标室 |
| 14 | 开标 | 开标时间： 2025 年 3 月 7 日 09 时 30 分 开标地点：启东高新技术产业开发 区管理委员会 2411开标室 |
| 15 | 评标办法和标准 | 经评审的最低投标价法 |
| 16 | 招标代理人 | 单位名称：南通东洲工程项目管理有限公司 联系人：朱倩 电话：0513-83302829 |

二、  投标须知

（一）总则

2025年启东市近海镇交通隐患整治工程设计项目项目已经批准实施，现决定对该项目采用公开招标方式邀请符合要求的单位参与本项目的投标。本次投标比选活动具体说明如下：

1.工程说明

1.1.本招标工程说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项至第4 项。

2.投标人资格要求

2.1投标人须具有独立法人资格，并满足下列条件之一：

投标人具有有效的工程设计综合甲级资质或公路行业乙级及以上设计资质或公路行业（包括公路工程和交通工程专业）乙级及以上设计资质。

本项目勘察部分工作内容，须由具有工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类[工程测量、岩土工程（勘察）]乙级及以上资质的单位承担，若投标人不具备上述工程勘察资质，应将该部分工作分包给具有相应资质的单位实施，并承担连带责任。勘察资质情况在签订设计合同前设计人须报经发包人书面确认，否则由此造成的所有责任和损失均由设计人承担，并取消中标资格。

- 2.2拟派项目负责人资格：项目负责人须具备公路工程相关专业工程师及以上技术职称；拟派项目负责人为投标人正式职工，出具投标人所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明。

注：公路工程相关专业包括公路工程、道路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、道桥、交通土建、交通工程等专业职称。

2.3其他要求：详见本工程第二章《资格后审审查标准》。

2.4本项目不接受联合体投标。

2.5符合法律、法规规定的其他条件。

3.设计工作要求

3.1提交的设计文件应符合国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，并通过建设行政主管部门的施工图审查。在施工审查阶段应派专人配合招标人工作，其费用应包括在投标报价中。

3.2提交的设计概算应符合省、市造价管理部门的规定要求。概算编制费应包括在投标报价中。

3.3中标人须向招标人无偿提供方案设计文本五套、勘察报告四套、施工图纸十二套、施工图电子文本二套、设计概算书四套。

3.4提交的设计概算应符合省、市造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。概算编制费应包括在投标报价中。

3.5若建设行政主管部门或招标人认为中标人所提交的施工图需要进一步技术设计、编制技术设计文件及相应修正设计概算，则中标人应无条件执行，并且，其费用应包括在投标报价中。

3.6工程施工时，勘察设计人必须派驻现场设计代表，协助解决各种和设计有关的施工与设计问题，包括修改、完善设计或局部变更设计；同时，按规定参加工程质量及竣工验收工作；其费用也包括在投标报价中。

4.投标费用

4.1本工程招标文件资料费用100元，在递交投标文件时递交给招标代理单位。无论是否中标，该费用不予退还。

4.2投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件、参加开标会议等所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用概不负责。

（二） 招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容

第一章 投标须知及投标须知前附表

第二章 评标办法

第三章 合同条件及格式

第四章 设计任务书

第五章 投标文件格式

5.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后 1日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。

- 6.招标文件的澄清

6.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要招标人澄清，应于2025年3月3日17时前以不具名的方式将电子文本发送至指定电子邮箱(ntdz9192@126.com)向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容以电子文档上传至启东市人民政府网，请各潜在投标人自行下载。

6.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的头解释所造成的后果，均由投标人自负。

- 7.招标文件的修改

7.1投标截止时间 1天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

- 7.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均在启东市人民政府网公布。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

7.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

8.投标文件应包括下列内容：

8.1 资格后审材料

(1)资格审查申请书（格式详见第五章附件1）；

(2)企业营业执照（副本）；

(3)企业资质证书（副本）；

(4)拟派项目负责人职称证书；

注：具体要求详见本招标文件第二章中《资格审查标准》。

8.2商务标[格式详见第五章附件一至六]

8.2.1封面（附件一）；

8.2.2投标函（附件二）；

8.2.3法定代表人身份证明书（附件三）；

8.2.4授权委托书（附件四）（如有授权）；

9.招标文件提供的文件格式(第五章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

- 12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至本须知前附表第9项规定的时间内有效。

- 13.踏勘现场

13.1投标人可按本须知前附表第10项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

13.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

13.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

13.4 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的相应程度。

(四) 投标报价

14.1 本工程投标报价采取固定费率报价，勘察设计费按审定后的施工预算价（不含暂定金）为基数乘以中标费率结算。

投标费率等于或低于2.41%的为有效报价，投标费率高于2.41%的为无效报价，作废标处理。投标报价保留两位小数，否则为无效报价，作废标处理。

14.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。请投标人仔细阅读本招标文件，认真测算、综合考虑、审慎报价。投标报价是指招标文件中明确的全部设计工作内容的报酬，包括前期现状调查、方案设计费用费用、施工图设计费、概算、勘察费、测量费、物探费、现场服务咨询费、交通、食宿费用、专家评审费等所有费用。

14.3投标报价应包括含勘察费、测绘费用及现场服务费等为完成本项目工作及各阶段服务所需的一切费用，招标人不再另行支付。

14.4中标人必须根据招标人的要求对施工图进行修改，直至招标人满意为止，勘察设计费费率不作调整。并对所承担项目勘察设计的完整性负责。中标单位不履行的，招标人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

(五) 投标文件的密封和递交

15.投标文件的密封与标志

15.1投标人应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

15.2投标人应将资格审查材料、商务标（正本、副本）分别密封在密封袋内；招标项目名称、招标人名称、投标人名称、商务标字样。

15.3所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封。

15.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

15.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

16.投标截止时间

投标人须在前附表中第13项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

17.投标人的法定代表人或其授权委托人必须随带本人身份证原件及授权委托书原件，准时参加开标会议。否则，其投标文件将被拒绝。

18.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标和定标

19.本工程评标、定标办法采用经评审的最低投标价法。

19.1评标办法详见第二章。

20.招标人按本须知前附表第14项规定的时间、地点开标。开标会由招标人主持，由投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

21.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质进行响应的投标，应作废标处理。

22.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

22.1投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

22.2投标文件未按要求加盖投标单位的企业和企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；

22.3如投标文件加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

22.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

22.5 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的（不适用）；

22.6 除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的（不适用）；

22.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（不适用）；

22.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的（不适用）；

22.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的（不适用）；

22.10投标人的投标报价（费率）高于最高限价的；

22.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

22.12投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

22.13明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

22.14投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条件的；

22.15不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

22.16以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

22.17未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

22.18不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.评标、定标工作由招标人组织进行。

24.投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

25、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：

(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；

(二)总价金额与综合单价乘以建筑面积的积不一致的，以综合单价金额为准进行总价修正，但综合单价金额小数点有明显错误的除外；

(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）、授予合同

27、定标后，招标人应在15日内向提交招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：招标投标的基本情况，包括招标范围、招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

- 28、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立委托勘察及设计合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 29、中标通知书发出后15日内，中标人应按本须知前附表第11项规定向招标人提供履约担保金。

- 29、若中标人不能按本须知第29条款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标人的中标资格。

第二章   评标办法

（经评审的最低投标价法）

1、开标程序

公布投标人名称—资格审查文件的开标及评标—商务标开标及评标—确定中标候选人。

2、资格条件评审

所有符合递交投标文件要求的投标人全部进入资格条件评审，由本工程评标委员会根据参加资格评审的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件资格后审文件的要求对投标人的资格进行审查。只有通过资格条件评审的投标人，才能参加商务标的开标及评标。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人须提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 行政管理部门颁发的有效法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质类别等级 | 具有有效的工程设计综合甲级资质或公路行业乙级设计资质或公路行业（包括公路工程和交通工程专业）乙级设计资质 | 有效的企业资质证书（副本） |
| 3 | 拟派项目设计负责人资质等级 | 具有有效的公路工程相关专业工程师或以上技术职称 | 提供拟派的项目设计负责人的注册证书。 |
| 4 | 拟派项目设计负责人为投标企业正式人员 | 投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明。 | 养老保险缴费证明（必须体现成员姓名） 注：由当地社保机构出具，并加盖印章。 （1）如已实行网上直接打印的地区，可提供网上打印的彩色材料； （2）如有分公司，可提供分公司所在地社保机构出具的养老保险证明并同时提供分公司营业执照； （3）如为退休人员，则提供职工退休养老证。 |
| 5 | 投标人信用承诺书 | 投标人信用承诺书（格式详见附件） |  |
| 6 | 投标保证金 | 投标保证金符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定 |  |
| 备注 | （1）若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。 （2）本项目勘察部分工作内容，须由具有工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类[工程测量、岩土工程（勘察）]乙级及以上资质的单位承担，若投标人不具备上述工程勘察资质，应将该部分工作分包给具有相应资质的单位实施，并承担连带责任。勘察资质情况在签订设计合同前设计人须报经发包人书面确认，否则由此造成的所有责任和损失均由设计人承担，并取消中标资格。 （3）上述1-4提供复印件加盖单位公章，1-6中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

3、商务标评标

（1）最高限价（费率）：2.41%。[计算基数为审定后的施工预算价（不含暂定金）]

（2）确定有效报价：投标报价（费率）等于或低于招标控制价（费率）的为有效报价（费率）。报价保留小数点后两位。

（3）中标候选人的确定：在满足招标文件要求的情况下，有效报价中报价（费率）最低的投标人确定为第一中标候选人，如发现两个或两个以上相同最低报价（费率）的，则以抽签方式决定第一中标候选人。

（4）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以依法重新招标。

评标时如遇特殊情况，由评标委员会研究决定或处理。处理结果概不向投标人解释。

# 第三章  合同条件及格式

备案号：

建设工程勘察设计合同

工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ 证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________

发包人：    　启东市近海镇人民政府

承包人(勘察设计人)：              （中标人名称）

发包人委托承包人承担2025年启东市近海镇交通隐患整治工程设计项目 ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》。

1.2国家、省及南通市有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同中建设工程勘察设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内容及标准

2.1 工程项目名称：2025年启东市近海镇交通隐患整治工程设计项目

2.2 工程项目地点：   启东高新区（近海镇）

2.3 工程项目规模：   本项目建安费约200万元

2.4 工程特征及附注说明：      /

2.5 工程项目投资总额：  勘察设计费约4.8万元

2.6 工程项目的勘察设计内容：

2025年启东市近海镇交通隐患整治工程设计的工程勘察（测）、方案设计、施工图设计（含设计概算）及后续服务等。

注：①勘察（测）是指为满足工程设计需要而进行的勘察（测）工作。②招标人保留对本项目设计规模、设计范围、设计内容、服务周期等调整（包括设计规模缩小、取消施工图设计委托、各阶段成果提交时间缩短等）的权利。

2.7 质量标准：符合国家有关法律、法规和现行设计、勘察（测）标准，深度达规范要求。

- 第三条 发包人向承包人提交有关资料及文件：以发包人移交的书面清单为准。

- 根据实际需要提供，设计人应向发包人交付的设计资料及文件

提供方案设计文本五套、勘察报告四套、施工图纸十二套、施工图电子文本二套、设计概算书四套。

- 第五条 勘察设计周期

勘察（测）、设计周期：①招标人发出通知之日起15日内提交方案设计相关文件；

②方案设计通过后15日内提交施工图设计相关文件；

③后续服务：工程建设期及缺陷责任期。

④在此期间设计人须根据业主要求分批及时提交相关文件。

承包人应根据发包人要求的时间提交各阶段的成果文件，配合发包人各项工作。

- 第六条 设计费用及支付方法

6.1本项目合同固定费率为       。总勘察设计费暂定为      元人民币。

勘察设计费=审定后的施工预算价（不含暂定金）×中标费率（    %）。

6.2履约保证金：      元（签约合同价的10%）。履约保证金在提交正式的施工设计图后退还。

6.3支付方法：提交正式的施工设计图后支付勘察设计费的75%，余款在交工验收合格后一次性付清。

- 第七条  双方责任

7.1发包人责任：

7.1.1发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向勘察设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求勘察设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交资料及文件超过规定期限15天以内，勘察设计人按合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，勘察设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

7.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成勘察设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按勘察设计人所耗工作量向勘察设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，勘察设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

7.1.3发包人应派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

7.1.5发包人应保护勘察设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经勘察设计人同意，发包人对勘察设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，勘察设计人有权向发包人提出索赔。

7.2承包人责任：

7.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程方案设计、扩初设计及施工图设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

7.2.2设计合理使用年限为 50 年。

7.2.3承包人按本合同规定的内容，进度及份数向发包人交付资料及文件。

7.2.4承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，勘察设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

7.2.5承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

- 第八条  违约责任

8.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人应根据勘察设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.2发包人应按本合同规定的金额和时间向勘察设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，勘察设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按8.1条规定支付设计费。

8.3勘察设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察设计人员错误造成工程质量事故损失，勘察设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和勘察设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的50％。

8.4由于勘察设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

8.5合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同，发包人有权没收履行保证金，并要求勘察设计人赔偿发包人的实际损失。

- 第九条  其他

9.1承包人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数，承包人另收工本费。

9.2本工程设计资料及文件中建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的勘察设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

9.3承包人应按照发包人要求分期设计图纸，如因本工程分期施工所发生的二次设计费用，发包人不予支付；发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.4其他约定事项：

9.4.1工程设计文件应满足相应设计阶段的技术、深度要求，如因乙方原因不能达到设计质量要求，酌情减少支付相应阶段、项目设计费10～40％。

9.4.2施工中遇到的需要乙方进行变更或补充设计的，乙方应及时办理有关书面变更或补充设计手续。设计变更或补充设计手续应规范、完整，并符合审图机构的要求。设计变更程序应严格遵守甲方关于《工程设计变更程序管理暂行规定》。

9.4.3承包人在施工阶段必须派驻现场设计代表一名（姓名：     联系电话：          ），协助招标人及施工单位解决设计与施工问题,费用包含在设计费中.若招标人通知设计代表到施工现场解决问题，设计代表人未按时到场，则罚没履约保证金，按每次500元计算。

9.4.4承包人在施工图审查阶段应派专人配合发包人的工作，若承包人不予以配合，按每次500-1000元计算。

9.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.6 本合同发生争议，双手当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由启东市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

9.7本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.8 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.9 本合同一式 陆 份，双方各执 叁  份。

9.10 本合同经双方签字盖章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

发包人名称：（盖章）                承包人名称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：    法定代表人（或委托代理人）：          （签字）                            （签字）

住    所：                          住    所：

邮政编码：                          邮政编码：

开户银行：                          开户银行：

银行账号：                          银行账号：

第四章  设计任务书

一、工程概况：

1、项目名称：2025年启东市近海镇交通隐患整治工程设计项目

2、工程规模：估算投资约200万元

3、工程地点：启东高新区（近海镇）

二、委托内容：

2025年启东市近海镇交通隐患整治工程设计的工程勘察（测）、方案设计、施工图设计（含设计概算）及后续服务等。

三、勘察（测）、设计周期：

1、招标人发出通知之日起15日内提交方案设计相关文件；

2、方案设计通过后15日内提交施工图设计相关文件；

3、后续服务：工程建设期及缺陷责任期。

4、在此期间设计人须根据业主要求分批及时提交相关文件。

四、设计人按发包人要求完成下述工作，产生所有费用已包含在总勘察设计费中，发包人不再另行计取。

1、设计所必需的现场察看、测量工作（包括地形标高、土方测量等）；设计阶段的修改完善；

2、最终设计图纸须根据招标人要求进行深化，直至满足招标人要求。

3、提供满足国家规范及设计和岩土工程审查要求的勘察报告。

4、中标单位需进行必要的现场察看及测量工作、制作效果图，主动与各相关部门沟通，做好对接工作，全力配合建设单位进行方案阶段、施工图阶段设计成果的会审。

5、全过程的现场服务，工程实施过程中按建设单位要求进行增补设计及设计变更等。

五、未尽事宜按招标文件及有关规定执行。

第五章  投标文件格式

目    录

一、封面（附件一）

二、投标函（附件二）

三、法定代表人身份证明书（附件三）

四、授权委托书（附件四）

五、项目负责人基本情况表（附件五）

六、投标保证金信用承诺书

## 附件一

（封面）

工程设计招标

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                年                月               日

## 附件二

投 标 函

(招标人名称)        ：

(一)我方已全面阅读和研究了 2025年启东市近海镇交通隐患整治工程设计项目 招标文件（包括补充通知），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程设计投标的各项承诺内容，以本投标书向你方招标的  2025年启东市近海镇交通隐患整治工程设计项目 全部内容进行投标。我方愿以报价费率        %（报价四舍五入后保留2位小数），按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)拟派项目负责人           ，身份证号码                  。

(三)我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件规定参加投标。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定和你方签订勘察设计合同。

投标人：（盖章）                    法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

联系地址：                          邮 编：

联 系 人：                          电 话：

开户银行：                          帐 号：

年   月   日

## 附件三

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓    名：                 性  别：

年    龄：                 职  务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：（盖公章）

日    期：           年     月     日

## 附件四

授权委托书

本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标人名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)     为我公司签署    (招标人名称)        的       (招标工程名称)         工程投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本工程的投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容以及在开标、评标过程中所签署的一切文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：  (签字)     性别：          年龄：

身份证号码：                        职务：

投标人：                           (盖章)

法定代表人：                  (签字或盖章)

授权委托日期：           年          月          日

附：  资格审查文件格式

附件1：

设计招标

资格审查文件

投标申请人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：              年              月              日

附表1

投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

附表2：

项目负责人基本情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |
| 执业注册 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 从事本项目中担任任务 |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要设计 成果 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| 本人主要获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需补充的情况 |  |  |  |  |  |  |

投标人：            （单位盖章）

法定代表人：        (盖章或签字)

日  期：                 年       月       日

附表3：

设计项目负责人到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                       （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的项目负责人                （姓名）系本公司正式职工，保证在  　　          （招标项目名称）的设计期间按照招标文件和勘察设计合同的约定承担本项目的勘察设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和勘察设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：(盖投标人单位公章)

法定代表人（签字或签章）：

日期：       年      月        日

附表4：

江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：（招标人名称）

我单位自愿参加            项目      标段的投标活动，并郑重承诺：

1、在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

2、投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3、无弄虚作假，无围标串标行为。

4、若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

5、我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

投标人：            （盖单位公章或电子章）

法定代表人(或其授权的代理人)：      （亲笔签名或使用印章、签名章或其他电子制版签名）

日期：       年 	     月 	  日

附件五

投标保证金信用承诺书

致： （招标人名称）

本公司（单位）拟参加                       项目的投标，自愿以书面承诺形式替代投标保证金并愿意承担不实承诺的法律责任。

一、项目基本情况

项目名称：

标段名称：

保证金金额：           ，投标有效期：        天，投标有效期延长的，本承诺书有效期相应顺延。

二、本公司（单位）承诺

（一）本公司（单位）符合信用承诺制的办理条件，无不良信用记录或虚假承诺等情形。

（二）本公司（单位）在此次招标活动中不发生以下情形：

1.投标截止后撤销投标文件；

2.在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同；

3.未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

4.法律、法规或部门规章、招标文件等规定的关于不予退还投标保证金的其他要求。

（三）自愿承担不实承诺的法律后果：

1.投标资格无效；

2.自发现承诺内容失信行为之日起5个工作日内向招标人补缴投标保证金，逾期补缴的视为失信行为记入信用记录；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

3.将失信行为记录到招标投标信用信息共享平台或公共资源交易服务平台予以公示，在公示期间内不参与启东市内项目的投标，如参加的作无效投标处理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；违反相关法律法规的，交由相关行政监管部门处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

4.招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由我公司（单位）承担，启东市公共资源交易中心、启东市内招标人有权暂缓退付我公司以现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。

（四）以上承诺是自身真实的意思表示。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

承诺日期：      年   月   日